PROJECT CHARTER

# 1. Thông tin dự án

* Tên dự án: OU Food
* Mã dự án (nếu có):
* Người yêu cầu dự án: Nguyễn Trung Hậu
* Người phê duyệt dự án: Nguyễn Trung Hậu

# 2. Mục tiêu dự án

Hoàn thành thiết kế và phát triển website đặt món ăn trước ngày 27 tháng 07, 2025.

* Xây dựng chức năng tìm kiếm và duyệt nhà hàng cung cấp thực đơn (trong 1 tuần)
* Xây dựng chức năng cho người dùng xem thực đơn và thêm món vào giỏ hàng (trong 2 tuần)
* Xây dựng chức năng quản lý giỏ hàng (trong 1 tuần)
* Xây dựng chức năng cho người dung tiến hành đặt hàng và thanh toán hóa đơn (trong 1 tuần)
* Xây dựng chức năng nhà hàng, quán ăn tiếp nhận và xác nhận đơn hàng (trong 1 tuần)

# 3. Phạm vi dự án

* Phạm vi thực hiện (In-Scope):
* Phát triển ứng dụng web đặt món ăn bằng Flask (Python).
* Xây dựng giao diện người dùng (UI)
* Chức năng người dùng (khách hàng): tìm kiếm, đặt món, thanh toán
* Chức năng nhà hàng: quản lý thực đơn, xác nhận đơn hàng
* Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):
* Cài đặt phần cứng và máy chủ (server vật lý)
* Ứng dụng di động
* Đa ngôn ngữ
* Tích hợp hệ thống vận chuyển/giao hàng thực tế

# 4. Các bên liên quan chính

| **Tên** | **Vai trò** | **Tổ chức/Phòng ban** | **Liên hệ** |
| --- | --- | --- | --- |
| M.A.Nguyễn Trung Hậu | Nhà đầu tư | Khoa công nghệ thông tin trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | hau.nv.@ou.edu.vvn |
| Đội lập trình | Nhóm phát triển | Sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 225105011dan@ou.edu.vn |
| Nhà Hàng | Nhà cung cấp thông tin thực phẩm | Các nhà hàng trong nước có đăng ký sử dụng dịch vụ |  |
| Khách Hàng | Người sử dụng website để đặt thức ăn | Mọi người trong cộng đồng |  |
| Shipper | Người giao thức ăn | Những người giao hàng có đăng ký |  |

# 5. Kế hoạch sơ bộ

Mốc thời gian chính:

- Ngày bắt đầu: 18/06/2025

- Ngày kết thúc dự kiến: 27/07/2025

Các mốc quan trọng (Milestones) dự kiến:

Ngân sách ước tính: ............................................

Tài nguyên dự kiến sử dụng: ................................

# 6. Rủi ro và giả định ban đầu

• Giả định (Assumptions):

* Người dùng có kiến thức sẵn về Công nghệ thông tin.
* Thành viên nhóm đều sẵn sàng và có kỹ năng cần thiết
* Các khoản đầu tư đã đủ.
* Cơ sở vật chất đầy đủ trước khi thực hiện dự án.
* Các nhà hàng đối tác sẽ cung cấp thông tin thực đơn đầy đủ
* Người dùng sẽ sử dụng hệ thống trên nền tảng trình duyệt web

• Rủi ro (Risks):

* Trễ tiến độ.
* Người dùng khó tiếp cận.
* Có thể có một số lỗ hổng bảo mật.

# 7. Tiêu chí thành công

Các chỉ số được dùng để đánh giá dự án thành công.

* Website hoạt động ổn định, không lỗi nghiêm trọng
* Người dùng có thể tìm kiếm, đặt món, thanh toán thành công
* Nhà hàng nhận và xử lý đơn hàng trong thời gian thực
* Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
* Dự án hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách

# 8. Phê duyệt

| **Người lập** | **Vai trò** | **Ký tên** | **Ngày** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quản lý dự án | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_/\_\_\_/2025 |
|  | Nhà tài trợ dự án | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_/\_\_\_/2025 |